Załącznik nr 2 do SIWZ

WZÓR UMOWY

UMOWA nr ……../2017

o wykonanie robót budowlanych

W dniu .................. 2017 r. w Łodzi pomiędzy:

1. Miastem Łódź, w imieniu którego działa  Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 51 im. Stefana Linkego 93-510 Łódź ul. Ciołkowskiego 11 reprezentowanym przez Panią ………………………………………………… zwaną dalej „Zamawiającym” a

2. Podmiotem .......................................................... NIP…………………… reprezentowanym przez: ........................................................................ zwanym dalej „Wykonawcą”

w rezultacie wyboru Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego Wykonawca przyjmuje 
do wykonania zamówienie na roboty budowlane polegające na remoncie korytarzy, klatek schodowych oraz części pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 51 im Stefana Linkego 93-510 Łódź, ul. Ciołkowskiego 11 a, zgodnie z ofertą cenową złożona na formularzu ofertowym.

2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie wszystkich robót budowlanych i prac niezbędnych do kompletnego wykonania zamówienia, o którym mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Planie Funkcjonalno-Użytkowym i niniejszej umowie.

3. Dokumentem odniesienia dla wykonania robót, o których mowa w pkt. 2 jest Program funkcjonalno-użytkowy.

4. Zakres świadczenia wykonawcy obejmuje też urządzenie własnym kosztem i staraniem zaplecza budowy i ponoszenie kosztów jego utrzymania (w tym koszty zabezpieczenia (dozoru) oraz ochrony mienia znajdującego się na placu budowy).

5. Roboty wykonane zostaną według zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu sporządzonego, przez Wykonawcę do dnia 30 kwietnia 2017 r.

6. W okresie  04.05.2017 r. – 23.06.2017 r. roboty budowlane będą wykonywane 
w czynnym budynku o charakterze dydaktycznym.

7. W związku z charakterem budynku Zamawiający wymaga prowadzenia robót w ścisłej współpracy z administracją obiektu, w sposób mało uciążliwy dla użytkownika. 
W terminie, o którym mowa powyżej w pkt 6, prace głośne należy wykonywać najwcześniej od godz. 15:00, za wyjątkiem sobót.

8. Przed rozpoczęciem prac remontowych, Wykonawca dokona niezbędnych zabezpieczeń terenu robót. Za jakość i zgodność z wymogami techniczno-prawnymi wykonanych zabezpieczeń, jak również za ich stałą sprawność techniczną odpowiada Wykonawca (kierownik budowy).

9. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określony przedmiot zamówienia, 
     o którym mowa w pkt 2.

10. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się z dokumentacją, 
o której mowa w pkt 3 oraz warunkami prowadzenia robót, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy i nie wnosi uwag. Uwagi zgłoszone po zawarciu umowy nie będą przez Zamawiającego uwzględniane.

11. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, pod nadzorem technicznym, z zachowaniem obowiązujących przepisów bhp i ppoż. dla tego rodzaju robót budowlanych.

12. Przy wykonaniu robót należy stosować materiały i urządzenia dopuszczone do obrotu 
i stosowania w budownictwie, posiadające stosowne aprobaty, certyfikaty i atesty.

13. W celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest 
do zapewnienia personelu posiadającego wszelkie niezbędne uprawnienia oraz wiedzę potrzebną do wykonania przedmiotu umowy.

§ 2

Wynagrodzenie

1. Strony zgodnie ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy  jest wynagrodzenie ryczałtowe, zgodne ze złożoną ofertą Wykonawcy, które wynosi .................... zł brutto (słownie: ......................................), w tym netto ............................................zł, podatek VAT ........................... zł .

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane 
z realizacją przedmiotu umowy i niezbędne do kompletnego oddania przedmiotu zamówienia.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pozostanie niezmienne do zakończenia wykonania przedmiotu umowy, a Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia (z wyjątkiem okoliczności określonych w art. 632 § 2 k.c.), chociażby 
w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

4. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wraz z fakturą końcową oświadczenia Podwykonawców, na których Zamawiający wyraził zgodę, o braku roszczeń, w tym roszczeń niewymagalnych o zapłatę wynagrodzenia w stosunku do Zamawiającego 
i Wykonawcy za okres rozliczeniowy wynikający z umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą. W przypadku nie dołączenia do faktury oświadczeń, 
o których mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający może wstrzymać się z płatnością wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy w części nieuregulowanej przez niego płatności 
na rzecz Podwykonawców.

6. Strony zgodnie postanawiają, iż w przypadku, gdy podwykonawca wystąpi 
do Zamawiającego o zapłatę wynagrodzenia przysługującego mu od Wykonawcy, Zamawiający po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego z udziałem Wykonawcy uprawniony jest do wstrzymania płatności Wykonawcy zgodnie 
z zapisami niniejszego paragrafu. Ponadto w sytuacji wskazanej w zdaniu poprzednim, Zamawiający upoważniony jest do dokonania zapłaty części wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę, a dokonana w ten sposób zapłata skutkować będzie jednocześnie umorzeniem wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wykonanych robót do wysokości zapłaty dokonanej na rzecz podwykonawcy. Pozostała kwota przekazywana będzie bezpośrednio Wykonawcy.

§ 3

Termin realizacji

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać cały zakres robót określony niniejszą umową 
w terminie do ……... sierpnia 2017 r. z uwzględnieniem terminów i zakresów określonych w zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramie robót.

§ 4

Osoby upoważnione do kontaktu

1. Przedstawicielem Wykonawcy jest:

1) .................................................

2. Przedstawicielami Zamawiającego jest:

1) ………………………………………………………

Przedstawiciele Stron nie są upoważnieni do składania oświadczeń woli w ich imieniu, chyba, że dysponują pełnomocnictwem w formie pisemnej do dokonania określonej czynności.

§ 5

Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami prawa budowlanego w tym zakresie, w szczególności ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 
ze zm.) biorąc pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich 
za skutki prawne wiążące się z nieprzestrzeganiem lub naruszeniem tych przepisów,

2) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów fabrycznie nowych i w pierwszym gatunku posiadających świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz odpowiadających: a) Polskim Normom, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 3 1570), biorąc pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za skutki prawne wiążące się z nieprzestrzeganiem lub naruszeniem tych przepisów,

3) na każde żądanie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty świadczące o spełnieniu wymagań określonych w pkt.1 
i 2,

4) jeżeli wymagane są instrukcje obsługi i konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć je w terminie 7 dni 
od dnia zakończenia robót,

5) przejęcie terenu prowadzenia robót,

6) pełnienie funkcji kierownika budowy, który będzie do dyspozycji Zamawiającego, 
a w szczególności Inspektora Nadzoru, na terenie budowy, w terminie i czasie uzgodnionym pomiędzy stronami, nie rzadziej jednak niż dwa razy w tygodniu.

7) pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawców i podwykonawców,

8) utrzymanie porządku na terenie budowy,

9) zabezpieczenie i oznakowanie miejsca prowadzonych robót oraz dbałość o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zamówienia,

10) powiadomienie Zamawiającego o planowanym odbiorze końcowym 
z wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym - w formie pisemnej,

11) zapewnienie mediów (prąd elektryczny, woda) niezbędnych do realizacji zamówienia, na zasadach pisemnie uzgodnionych z Zamawiającym, najpóźniej 
w dniu przejęcia terenu prowadzenia robót,

12) wykonywanie prac związanych z przedmiotem zamówienia w sposób nie utrudniający prowadzenia zajęć dydaktycznych.

2. Wykonawca dodatkowego zobowiązuje się do:

1) w przypadku zniszczeń lub uszkodzeń powstałych na skutek prowadzonych robót, – zobowiązuje się do naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

2) zabezpieczenia terenu budowy zapewniając ochronę znajdującego się na terenie robót mienia swojego, jak i mienia Zamawiającego, przed kradzieżą i innymi ujemnymi oddziaływaniami przyjmując skutki finansowe z tego tytułu,

3) zabezpieczenia pod względem bhp wszystkich miejsc wykonywania robót oraz miejsca składowania materiałów – zgodnie z przepisami i dokumentacją techniczną

4) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

5) umożliwienia wstępu na teren budowy przedstawicielom Zamawiającego 
i pracownikom innych jednostek sprawujących funkcje kontrolne,

6) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego,

3. Wykonawca oświadcza, iż umożliwiono mu dokonanie wizji lokalnej obiektu oraz uzyskał niezbędne informacje dotyczące obszaru robót, możliwości urządzenia zaplecza budowlanego oraz innych danych potrzebnych do realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca nie wnosi co do nich zastrzeżeń oraz potwierdza, że nie widzi przeszkód do pełnego i terminowego wykonania przedmiotu umowy, a także oświadcza, że informacje te uznaje za wystarczające do zawarcia niniejszej umowy, jak również uwzględnił je w kalkulacji wynagrodzenia.

§ 6

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) protokolarne przekazanie placu budowy w terminie do 5 dni od daty przedłożenia przez Wykonawcę potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia o której mowa 
w § 10 niniejszej umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) dokonanie odbioru końcowego robót przez podpisanie protokołu odbioru końcowego robót najpóźniej w ciągu 1 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru, 
a w przypadku niewykonania całości przedmiotu zamówienia lub wykonania wadliwego - uzgodnienie nowego terminu odbioru robót.

§ 7

Gospodarka odpadami

1. Materiały pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót, wymagające wywozu np. gruz budowlany itp. będą stanowiły własność Wykonawcy. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2016 poz. 1987 z późn. zm.).

2. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych 
to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania odpadów do unieszkodliwienia.

3. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 8

1. Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca:

1.1. Roboty budowlane objęte przedmiotem niniejszej  umowy wykona własnymi siłami bez  udziału podwykonawców.

1.2. Roboty budowlane, w częściach wskazanych, w niniejszej  umowie Wykonawca powierzy do wykonania następującym podwykonawcom.

- roboty w zakresie……….. będzie wykonywała firma  …………………….

-  roboty w zakresie……….. będzie wykonywała firma  …………………….

1.3.  Wykonawca, własnymi siłami, bez udziału podwykonawców wykona następujące 
         części zamówienia: …………………………………………………… .

2. Wykonawca może zlecić Podwykonawcy/om wykonanie części zamówienia, za zgodą Zamawiającego, na zasadach określonych w niniejszej umowie.

3. W przypadku, gdy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza lub będzie zamierzał realizować przedmiot umowy z udziałem podwykonawców jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu zmiany umowy. Ustalenia zawarte w projekcie umowy nie mogą być sprzeczne z wymogami SIWZ i musi z niego wynikać w szczególności:

a) zakres robót przewidzianych do wykonania,

b) termin realizacji robót,

c) wynagrodzenie i termin płatności nie dłuższy niż 30 dni,

d) okres odpowiedzialności za wady, który nie może być krótszy od okresu ustalonego umową pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

e) sposób rozwiązania umowy z podwykonawcą.

4. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi być załączona pisemna zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo z dalszym podwykonawcą.

5. Projekt umowy o podwykonawstwo a także projekt jej zmiany, należy przedłożyć Zamawiającemu na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. Brak pisemnego sprzeciwu Zamawiającego w terminie 14 dni od otrzymania umowy lub projektu zmiany umowy  będzie przez strony uważany za wyrażenie zgody na zawarcie umowy 
z podwykonawcą.

6.  Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu poświadczonej przez siebie za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo 
w terminie 5 dni od dnia jej zawarcia.

7.  Wykonawca odpowiada za dobór podwykonawców lub dalszych podwykonawców pod względem wymaganych kwalifikacji a także, za jakość i terminowość robót przez nich wykonywanych, jak za działania własne.

8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców oraz pełni funkcję koordynatora w zakresie podwykonawstwa.

9.  W przypadku wykonywania robót budowlanych przez podwykonawców warunkiem zapłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy, będzie spełnienie warunków określonych w § 8 niniejszej umowy.

§9

Płatności

1. Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi w drodze faktury, 
za wykonanie całości zamówienia, potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru końcowego.

2. Wykonawca wystawi faktury wg następujących danych:

nabywca - …………………………………………………… NIP ………………..

odbiorca - …………………………………………………… NIP ………………..

płatnik -    …………………………………………………… NIP ………………..

3. Faktury opłacone będą w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania wraz z kopią bezusterkowego protokołu odbioru robót na konto Wykonawcy wskazane 
w wystawionej fakturze.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy podpisania protokołu odbioru do czasu usunięcia stwierdzonych wad wykonanych robót objętych przedmiotowym protokołem.

5. Za dzień zapłaty poczytuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 10

Ubezpieczenie robót

1. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy odpowiedzialność cywilną 
za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników 
i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych, ponosi Wykonawca.

2. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, wraz z pełną treścią warunków ubezpieczenia oraz dowodem opłaty składki należnej z tytułu polisy, najpóźniej w dniu protokolarnego przekazanie placu budowy.  Ponadto Wykonawca zobowiązuje się posiadać ważną polisę do czasu zakończenia prac, pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z Winy Wykonawcy.

§ 11

Odbiór robót

1. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego istnienia wad zgłoszonych robót, Zamawiający może według swojego wyboru:

1) odmówić dokonania odbioru i wyznaczyć Wykonawcy termin do ich usunięcia, 
po upływie którego strony ponownie przystąpią do czynności odbiorowych, lub

2) powierzyć usunięcie usterek osobie trzeciej, a wszelkimi kosztami poniesionymi z tego tytułu obciążyć Wykonawcę, lub

3) jeżeli wady są nieistotne, dokonać odbioru przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy o wartość istniejących usterek.

2. Zamawiający wyznaczy datę i rozpoczęcie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 1 dnia od daty pisemnego zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru przez Wykonawcę robót. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić nie później niż w 1 dniu roboczym licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

3.   W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego, w tym kierownik budowy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

4.   Obowiązek zawiadomienia uczestników odbioru o wyznaczonym terminie i miejscu spotkania ciąży na Zamawiającym.

5. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w trakcie odbioru końcowego, pod rygorem nieodebrania wykonanych robót, następujące dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy: 1) dziennik budowy; 2) stosowne certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne na wbudowane materiały, deklaracje zgodności, świadectwa pochodzenia; 3) inwentaryzację geodezyjną złożoną do zasobów, 4) pisemne gwarancje na wykonane roboty budowlane związane z wykonaniem tych robót.

6. Przygotowanie protokołu odbioru robót budowlanych objętych umową należy 
do obowiązku Wykonawcy.

§ 12

Ujawnianie i usuwanie wad

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady zmniejszające wartość lub użyteczność wykonanego przedmiotu umowy ze względu na jego cel określony w umowie.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad fizycznych przedmiotu umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru końcowego oraz wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy 
w chwili odbioru.

3. W razie stwierdzenia w toku odbioru końcowego lub w okresie rękojmi istnienia wad Zamawiający może według swojego uznania:

1) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – obniżyć cenę za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej,

2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt 
i ryzyko Wykonawcy, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia,

3) jeżeli wady możliwe są do usunięcia, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin ich usunięcia, a po bezskutecznym jego upływie powierzy ich usunięcie osobie trzeciej 
i wszelkimi kosztami poniesionymi z tego tytułu obciąży Wykonawcę.

4. O wykryciu wady Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie 
w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

5. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie 
na 7 dni przed dokonaniem oględzin, chyba że Strony umówią się inaczej. Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie wad.

6. Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie. W protokole określony będzie termin usunięcia wad.

7. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

8. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela ………….. miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlane.

9. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie …… miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

10. Bieg terminu, po upływie którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi rozpoczyna się 
w stosunku do Wykonawcy (i podwykonawców) w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także 
po upływie terminów rękojmi, jeżeli reklamował wadę przed upływem tych terminów. 
W tym wypadku roszczenia Zamawiającego wygasają w ciągu roku.

11.Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń wynikłych w tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady fizyczne i gwarancji.

§ 13

Należyte zabezpieczenie umowy

1. Kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się na 10 % łącznej ceny   ofertowej (wartość brutto) określonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, 
tj. ................................. zł,(słownie: .........................................................................).

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy w formie ……………………

3. Kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy może być przeznaczona na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

4. 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze ostatniego 
z elementów/mechanizmów Zadania, 30% kwoty zabezpieczenia przewidziane jest 
na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone Wykonawcy nie       później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

5. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy i wygaśnięcia ważności gwarancji Wykonawca ma obowiązek przedstawić nowy dokument gwarancji, a w razie nie przedstawienia Zamawiający ma prawo potrącić z rachunku za wykonanie umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości podanej w umowie, 
na co Wykonawca wyraża zgodę.

6. Strony postanawiają, że w przypadku, jeśli Wykonawca nie wykona swoich obowiązków    należytego wykonania umowy, a obowiązki te wykona zastępczo Zamawiający przeznaczając na ten cel zabezpieczenie należytego wykonania umowy, to będzie on miał prawo wykorzystać na ten cel także odsetki wynikające z umowy rachunku bankowego, 
na którym było przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku.

7. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia roszczeń z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy 
w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.

§ 14

Kary umowne, odstąpienie

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto,

2) za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 
0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej 
niż 20 % wynagrodzenia umownego brutto,

3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia, w którym upłynął termin wyznaczony na usunięcie wad,

4)  w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany w wysokości 1000,00 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

5) za nieprzedłożenie w terminie o którym mowa w § 8 ust. 6 poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo w wysokości 1000,00 zł za każdą nieprzedłożoną ww. kopię,

6) za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający 
(z wyłączeniem przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy), w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

3. Wszelkie kary umowne podlegają kumulacji na wypadek odstąpienia od umowy 
i mogą być dochodzone łącznie z karą naliczoną na wypadek odstąpienia od umowy.

4. Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Księgi trzeciej Kodeksu Cywilnego, Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy 
w następujących przypadkach:

1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, gdy: a)Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

b)Zwłoka w realizacji któregokolwiek z etapów prac wskazanych w stosunku 
do przyjętego harmonogramu trwa dłużej niż 10 dni,

c) Wykonawca powierzył podwykonawcy/podwykonawcom realizację przedmiotu umowy w całości lub w części bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, d)Wykonawca nie wywiązuje się z obowiązku ubezpieczenia o którym mowa w § 10 umowy.

5. Odstąpienie od niniejszej umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Zamawiającego oraz Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 2 dni od daty odstąpienia od niniejszej umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 
     na   koszt tej Strony, z winy, której nastąpiło odstąpienie od niniejszej umowy,

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie od niniejszej Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od niniejszej Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca odpowiada.

7. Odstąpienie od umowy dotyczy niezrealizowanej części umowy.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści na zasadach ogólnych.

9. Strony zgodnie ustalają, że kary umowne będą odliczane od należnego wykonawcy wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy.

§ 15

Zmiana umowy

1. Wszystkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie pod rygorem nieważności w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony.

2. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2,3,4,5 i 6 ustawy Pzp, przewiduje również możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w następujących okolicznościach:

1) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do usunięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:

a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego

b) konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych

2) zmiany będące następstwem działania lub braku działania organów administracji lub innych podmiotów, o kompetencjach zbliżonych do organów administracji, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do usunięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma, typowych w takich okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty, decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.

3) zmianie warunków płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zmawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych Instytucji Zarządzającej dotyczących realizacji projektu,

4) w przypadku zawarcia umowy z wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 
(w szczególności gdy oferta wykonawcy przekracza możliwości finansowe Zamawiającego i konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy 
z Wykonawcą), co  wpłynęło na skrócenie czasu Wykonawcy, na wykonanie umowy. W takim wypadku możliwe jest wydłużenie terminu wykonania zamówienia, maksymalnie o czas jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy.

5) zmianie wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust.1 umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, z tym że zmiana stawki VAT, dotyczyć będzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy,

5) zmianie spowodowanej wystąpieniem siły wyższej, czyli zdarzenia, którego Strony nie mogły przewidzieć i któremu nie mogły zapobiec, ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub całości jego zobowiązań; jeżeli wykonanie umowy jest niemożliwe z powodu siły wyższej 
to inspektor nadzoru zaświadczy, że wykonanie umowy jest niemożliwe; Wykonawca zabezpieczy teren budowy tak szybko jak jest to możliwe i wstrzyma roboty, 
a Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za wykonane roboty;

3. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone bez zgody Stron na rzecz osób trzecich.

4. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót.

§ 16

Postanowienia końcowe

1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swe roszczenia do Zamawiającego.

2. Wszelkie pozostałe zmiany postanowień umowy mogą być dokonywane wyłącznie 
w drodze pisemnej (aneksem) pod rygorem nieważności.

3. W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy- Prawo budowlane oraz ustawy- Prawo zamówień publicznych.

4. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy dla siedziby Zamawiającego Sąd Powszechny.

5. Strony ustalają następujące adresy do doręczeń dla celów związanych z umową: 
1)Zamawiający:…………………………………………………………. 
2) Wykonawca: ..................................................................................

6. Strony zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania o wszelkich zmianach adresów do doręczeń pod rygorem uznania doręczenia na ostatni wskazany adres 
do doręczeń za skuteczne.

7. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności 
na rzecz osoby trzeciej.

8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający:                                                                                        Wykonawca: